科研要报

2011年第4期(总第36期)

2011年4月1日

●课题组    水环境保护政府投资的政策建议

与机制设计

当前，在粗放型经济发展方式下，我国经济社会发展面临的资源环境约束更加突出。其中，水环境保护任务十分艰巨，政府投入不足是水环境保护面临的主要矛盾。国家“十二五”规划纲要提出要“继续推进重点流域和区域水污染防治，加强重点湖库及河流环境保护和生态治理，加大重点跨界河流环境管理和污染防护”，明确了“十二五”时期水环境保护的重点和方向。辽河流域是东北地区最重要的跨界河流水系之一，长期以来有力支撑了辽宁省乃至整个东北地区经济社会的快速发展，对于本区域可持续发展意义重大。在辽河流域水环境保护方面，各级政府做了大量工作，也取得一定成效，但在政府投资方面仍然存在诸多问题。本研究在深入分析其现状、问题的基础上，提出了相应的政策建议与机制设计。

水环境保护政府投资的

政策建议与机制设计*

——以辽河流域为例

辽宁省财政科研所课题组

(    一、辽河流域水环境保护政府投资现状

1.辽河流域水环境保护进展。辽河流域位于我国东北地区的南部，为树枝状水系，主要由两大水系组成：一支为东、西辽河，于辽宁昌图汇流后为辽河干流，经双台子河由盘锦市汇入渤海；另一支为浑河和太子河，于三岔河汇合后经大辽河由营口市汇入渤海。

我国政府历来都非常重视辽河流域的水环境保护。1996年，辽河被国家列为“九五”期间重点治理的三条河流之一，先后实施了《辽河流域水污染防治“九五”计划及2010年规划》、《辽河流域水污染防治“十五”计划》、《辽河流域水污染防治规划（2006-2010年）》。2010年，辽宁省建立了辽河保护区，成立了辽河保护区管理局，制定了《辽宁省辽河保护区管理条例（草案）》，提出设立专项资金。

经过十多年的综合治理，辽河流域水环境保护工作取得了一定的成效。据《2009年辽宁省环境状况公报》显示，辽河流域水质污染明显减轻，化学需氧量浓度和超标断面数量均有所下降。2009年辽河、浑河、太子河化学需氧量年均浓度在16毫克/升-24毫克/升之间，为2001年以来历史最低值。

2.政府资金投入情况。辽河流域水环境保护资金来自多个方面，包括政府投资、国债资金、企业自筹资金、国际组织贷款等。由于水环境保护具有较强公共性，政府特别是地方政府一直是水环境保护的投入主体。

在“十一五”之前，政府投资主要是依据各个时期的规划，资金投入渠道集中在污水处理厂等水污染防治工程方面。资金来源主要为省级集中的污水处理费。1999年，辽宁省投入700万元对各市污水处理厂建设进行补助。2001年，投入1750万对各市污水处理厂建设给予补助。2002年-2003年，投入1821万支持小流域综合整治、污水处理厂建设、重点工业污染源治理等。按照《辽河流域水污染防治“九五”计划及2010年规划》要求，辽河流域水环境保护计划投资111.64亿元，实施161个重点治理工程项目，COD排放总量由1995年的56.15万吨下降到2000年的20.73万吨。实际情况是，完成投资31.99亿元；完成项目110个；2000年实际排放量为47.98万吨。按照《辽河流域水污染防治“十五”计划》要求，辽河流域水环境保护计划投资93.43亿元，实施86个重点治理工程项目，COD排放总量由2000年的47.98万吨下降到2005年的26.84万吨。实际情况是，完成投资50.29亿元；完成项目56个；2005年实际排放量为37.8万吨。

在“十一五”时期，辽宁省确立了生态省建设的战略目标，大力推进辽河流域水环境保护，资金投入渠道从单纯的水污染防治扩展到生态环境综合治理（见表1）。为了切实加强环境保护，2006年环境保护支出科目正式纳入财政预算。依据《2009年度辽宁省一般预算支出决算功能分类明细表》，预算科目中与辽河流域水环境保护直接相关的包括：环境保护类污染防治款水体、排污费支出项；环境保护类污染减排款减排专项支出项；林业类森林生态效益补偿项；水利类水土保持、水资源费支出项。辽宁省依靠专项资金、排污费等，实施工业污染源治理、污水处理厂建设。根据《辽河流域水污染防治规划（2006-2010年）》，截至2010年初，辽宁134个规划项目，总投资111.07亿元，已完成投资69.82亿元，占63％。省财政集中安排91个辽河规划项目，投入15.54亿元，地方财政投入13.66亿元，贷款、企业自筹等社会资金40.62亿元。截至2010年初，辽宁省累计筹措辽河流域水污染防治资金39.91亿元，其中：中央补助18.26亿元，省本级安排5.85亿元，市县安排15.8亿元。2006年-2009年，全省排污费累计投入17.2亿元，其中：中央1.5亿元，省本级2.5亿元，市县13.2亿元。排污费重点用于工业污染源治理项目及区域环境综合整治项目等。

表1  近年辽河流域水环境保护政府投资情况

| 资金来源 | 投入总量及构成 | 投入渠道和领域 |
| --- | --- | --- |
| 中央三河三湖专项资金 | 16.04亿元（2007年以来累计安排） | 城镇污水处理设施、配套管网项目、重点区域综合治理项目 |
| 辽河流域水污染防治专项资金 | 1亿元/年（省级财政6000万，各市配套4000万，2006年-2009年累计4亿元） | 辽河流域水污染防治 |
| 农村环保专项资金（部分用于辽河流域水环境保护） | 2006年起设立，1500万元/年，2009年增至4000万元/年（2006年-2009年，全省共安排农村环保专项资金1.67亿元） | 村庄环境综合治理、重要水源地保护、重要流域污染防治等 |
| 排污费（部分用于辽河流域水环境保护） | 17.2亿元（2006年-2009年累计投入，其中：中央1.5亿元，省本级2.5亿元，市县13.2亿元） | 工业污染源治理项目、区域环境综合整治项目等 |
| 部门预算支出 | 1.5亿元/年 | 辽宁东部水源地重点生态区财政补偿 |
| 部门预算支出 | 7000万元/年 | 小流域综合治理、东部山区水土保持 |
| 部门预算支出 | 1.9亿元（2010年省财政一次性安排） | 辽河流域河套生态治理专项 |
| 部门预算支出（部分用于辽河流域水环境保护） | 7.2亿元/年（省以上财政投入） | 造林绿化、河道生态建设等 |

3.政府投资机制建设。第一，建立辽河流域水环境保护专项保障机制。随着辽河流域水环境保护的逐渐深入，各级政府陆续设立了财政专项资金，确保了政府投入的连续性，包括辽河流域水污染防治专项、中央及省级农村环保专项、中央三河三湖及松花江流域水污染防治专项等。目前，以专项资金为主的财政投入保障政策体系已经初步形成。

第二，构建辽宁东部生态重点区域财政补偿机制。辽宁东部生态重点区域主要是大伙房水库水源保护区。按照《关于对东部生态重点区域实施财政补偿政策的通知》，2008年起，辽宁省级财政每年安排东部受补偿的16个县（市、区）财政补偿资金1.5亿元，对辽河流域上游水源地保护起到积极的促进作用。

第三，探索污水处理厂建设资金整合机制。为提高财政资金使用效益，辽宁加大了资金整合力度，对专项资金进行统筹安排，集中支持重点水污染防治项目建设，取得了较好效果，推动了辽宁减排能力的跨越式提升。

二、辽河流域水环境保护政府投资存在的问题

1.总量规模低，资金需求缺口大。辽河流域的环境问题由来已久，从20世纪七八十年代至今，几十年的环境污染不断累积，形成了沉重的历史欠账。尽管进入“十一五”时期，中央和辽宁省级财政都设立了专项资金支持辽河流域治理，但实施的时间短，专项资金的总量规模低，与环境治理资金需求相比存在着较大的缺口。随着经济社会的发展，整个社会对于生态环境质量的要求也在不断提高，辽河流域生态环境建设的标准同样需要相应的调整。辽河流域水环境保护的资金需求仍将进一步扩大。

2.资金来源少，投入渠道单一。早期的资金来源主要是省级集中的排污费，2006年以后，中央和地方财政陆续设立了专项资金。但是资金来源仍然不多，有的资金还是一次性的预算安排，缺乏连续性。同时，对于民间资本的吸引不够，社会力量的投入不足。在投入渠道上，更多的是着眼于工业污染源治理项目、污水处理厂项目两大方面，主要针对污染防治，投入渠道和领域过于单一，水土流失、流域动植物资源破坏等辽河流域水环境存在的其他问题没有得到足够的重视和有效的解决。

3.资金分散列支，缺乏有效整合。辽河流域水环境保护所牵涉的部门很多，这种多龙治水的局面导致了政府投入的资金分散，每个部门对资金的使用安排都有着各自的目标和导向。资金分散列支，表面上看是多个部门都对辽河流域水环境进行了投入，但实际上缺乏有效的整合，浪费了本就十分有限的财政资金。同时，现有预算科目设置已经实现按照功能进行分类，比政府收支分类改革之前有了很大的进步，但是与水环境保护直接相关的支出仍然分列在多个预算科目中，难以准确全面地反映出政府投资状况。

4.偏重项目建设，资金监管薄弱。从九五计划、十五计划再到2006年-2010年的辽河流域水污染防治规划，都是以项目工程为带动资金投入的载体，通过工业污染治理、污水处理厂等项目来治理污染，落实减排目标。这种做法的好处是易操作、见效快，在早期辽河流域环境问题较轻的时候具有一定的优势。但是，近年来辽河流域的水环境问题日益复杂，单纯依靠项目建设，难以从根本上解决环境问题。偏重项目建设，导致了项目运行困难、资金监管薄弱的问题。近几年，各地区在短时间内上马大量工程，多数项目没有进行跟踪问效，资金监管薄弱，绩效评价有待加强。工程建成后的运营问题一直没有得到很好的解决，有些市县的污水处理厂存在运营困难。

5.缺乏跨行政区域合作机制。辽河流域面积达21.96万平方公里，流域涉及内蒙古东南部、吉林西部、辽宁大部分地区，包括多个省市地区。2008年，辽宁省开始着手建立省内跨行政区域合作机制，制定了《辽宁省跨行政区域河流出市断面水质目标考核暂行办法》，按照考核结果，确定各市应缴纳的补偿资金。资金补偿给流域下游城市，专项用于水污染综合整治、生态修复和污染减排工程。目前，辽宁省内已经初步形成了针对各市的水质考核机制。但是各市之间的责权仍不明确，考核指标也有待进一步细化，协调合作机制还不完善。与辽宁省内的跨行政区域合作机制建设相比，在整个辽河流域范围内涉及的辽宁、吉林、内蒙古几个省份之间的跨省级行政区域的合作协调机制更是一片空白，既缺乏中央政府的协调，也没有建立起有效的合作机制。一方面，流域上游省份缺乏实施水环境综合治理的积极性；另一方面，流域下游省份独自承受污染防治压力，违反了“谁污染、谁治理”的环境保护基本原则，制约着流域的综合治理。

三、完善政府投资的基本政策建议

1.加大财政投入保障力度。一是调整财政支出结构，确保财政支出不断向环境保护倾斜，尤其是新增财力要重点向环境保护这种关系到社会民生和稳定发展的领域倾斜。二是逐步提高辽河流域水环境保护支出占环境保护总投入的比重，从制度上保证水环境保护投入拥有稳定并持续增长的资金来源。三是整合现有财政专项资金。总体上，当前财政支持辽河流域水环境保护的专项资金主要来自中央三河三湖、辽河流域水污染防治、农村环保专项三个方面。这三大专项资金有着一定的关联性，应按原资金使用渠道，制定或调整使用方向和管理方式。本着“集中财力办大事”的原则，统筹使用分散的财政专项资金，发挥资金和政策的合力作用。

2.增加政府资金投入来源。一是设立辽河流域生态建设专项资金。在整合原有的三大专项资金的基础上，建议中央和地方政府共同设立辽河流域生态建设专项资金。区别于原有专项资金主要针对水污染防治项目工程建设的方式，辽河流域生态建设专项资金应主要针对流域内的生态环境保护和修复项目工程的建设。例如，生态修复项目建设、生态补偿机制建设、水利基础设施建设等。二是提高排污费集中比例设立辽河流域环保基金。该项基金以低息贷款、贷款担保等有偿使用的方式，对地方政府和符合条件的企业进行流域水污染防治重点项目予以融资支持。三是安排地债资金支持辽河流域水环境保护。2009年，中央财政首次代发了地方政府债券，为地方政府提供了新的融资平台。在今后新发的地债中，建议安排地债资金支持辽河流域综合治理。

3.拓宽政府资金使用渠道。一是支持流域综合治理的技术创新。政府资金应该加大对技术研发的支持力度，研发治污的新工艺等。二是支持农村面源污染防治。结合农村环境综合整治工程，降低农业生产化肥、农药施用量，控制耕地水土流失。三是支持水环境保护基础设施建设。支持污水处理管网建设，提高污水收集能力，支持大伙房水库输水工程建设，优化配置全省水资源，支持林区、湿地等生态隔离带建设。

4.改进预算科目设计。一是在环境保护类下面设置水环境保护款。整合现有的与流域水环境保护直接相关的预算支出科目，形成完整的预算支出安排。二是在环境保护类水环境保护款下面设置水污染防治项、流域生态环境建设项，将原来安排在其他科目下与流域水环境保护直接相关的支出列在此处。

四、政府投资的相关机制设计

1.跨行政区域合作机制设计。一是建立跨省级行政区域合作机制。辽河流域主要涉及辽宁、吉林、内蒙古三个省份。从地理位置上看，吉林和内蒙古处于流域上游地区，应当承担起保护好流域上游地区水环境的责任。辽宁处于流域下游地区，应当承担起保护好流域下游地区水环境的责任。二是进一步完善省内跨市行政区域合作机制。目前，辽宁省已经初步形成了全省跨市河流断面的考核机制，省环境保护行政主管部门根据监测结果确定每月各市应缴纳的补偿资金总额。未来应进一步完善断面水质考核指标体系，提高考核机制可操作性，抓紧制定辽宁省流域水污染生态补偿管理办法，运用专项资金提高全省各市开展辽河流域水环境保护的责任心和积极性。

2.投资监管机制设计。一是在国家相关法律法规的指导下，应明确财政部门和项目管理部门作为监管的主体，共同制定实施政府投资监管制度和办法。在做好事后监督的前提下，还要将监管前移到项目立项之初，从预算安排到项目论证都应该符合相关制度办法。二是建立水环境保护投资责任追究制度。对于绩效差、资金使用存在问题的项目追究责任，依法依规进行处罚，同时在之后的预算安排和项目立项的过程中对相关投资主体予以限制。

3.市场融资机制设计。一是继续探索市场化运作。对于具备市场融资条件的项目，要制定相关政策鼓励社会化资金进入，逐步理顺融资程序。政府投资要发挥引导作用，对市场化资金给予贷款担保、财政补贴等支持政策。二是规范项目经营权转让。当前能够实现经营权转让的项目主要集中于污水处理厂、垃圾处理厂等方面。在污水处理厂经营转让的过程中，要严格执行特许经营权管理规定，科学合理约定转让协议，制定合适的经营转让期及水价。       （责任编辑：张  季）

（如有领导批示，请与省财政科研所联系）

地    址：沈阳市和平区南京北街103号 邮    编：110002

电    话：(024)22709936               电子信箱：czkyyb@163.com

# Footnotes

*( 本报告为“十一五”国家科技重大专项《水体污染控制与治理》第六主题下《水环境保护投融资政策与示范研究》子项目的阶段性成果，项目编号为2008ZX07633-01-09。

# Text boxes

辽宁省财政科学研究所

辽 宁 省 财 政 学 会