科研要报

2017年第3期(总第99期)

2017年3月1日

●孙艳丽  辽宁污水处理项目PPP模式应用现状、

案例比较及改进对策

我国传统的污水处理项目的建设多沿用了计划经济的模式，由政府相关部门负责污水处理厂的建设、资金筹措以及运营，地方政府因此承担了高额的建设费用和运营费用。公私合作(PPP)模式为政府进行有效的投资建设提供了新型的手段和方法。随着对水污染的重视和国家以及省内鼓励社会投资的相关政策出台，全面系统研究PPP与辽宁污水处理项目投资问题，有利于推进城市和城镇污水处理项目建设，解决辽宁省在污水处理项目建设过程中的资金不足等问题。本文介绍了辽宁省污水处理PPP模式应用现状，分析了PPP模式在污水处理行业应用中存在的问题和原因，并以辽宁朝阳污水处理厂的污水处理PPP项目为研究基础，结合其他同等规模的两个项目进行案例比较分析，在基础上提出了进一步推动PPP模式在辽宁污水处理项目投资领域应用的对策建议。

辽宁污水处理项目PPP模式应用现状、

案例比较及改进对策(

沈阳建筑大学  孙艳丽

水处理项目引入融资模式是社会经济发展的必然趋势，可以缓解政府资金紧张的压力，带来先进的技术，促进水处理项目的发展。

一、辽宁省污水处理PPP模式应用现状

辽宁省作为工业大省，在工业经济发展的过程中，水资源受到不同程度的污染。2011年辽宁省城市化水平达到64.05%，仅次于广东省的66.5%，在全国各省市、自治区排第二，城市化的快速发展加剧了水污染的问题。为了更好的处理水污染所带来的环境问题。辽宁省相关部门也在积极的采取相应的方式进行治理。

PPP的优势和特点为辽宁省污水处理行业带来了机遇和挑战。在辽宁省发改委发布的第二批PPP项目中，具体投资情况如表1所示。

从表1可以看出，辽宁污水处理PPP项目的投资额，仅第二批PPP项目中占有9项，总投资额为22.5亿元。其中投资额最大的是盘锦辽东湾新区市政污水处理厂项目，其投资额为7.8亿元，占总投资额的34.67%，最少的盘锦高升经济区污水处理厂及管网项目，投资额为1亿。

二、污水处理PPP模式应用中存在的问题及原因

PPP模式在污水处理领域的应用得到了广泛关注，但是依旧存在很多问题。

(一)现存问题

1.相关法律不完善

建设部2004年颁布了《市政公用事业特许经营管理办法》，虽然这只是行政规章，但是为公私合作相关法规的制定起到了良好的基础作用。在污水处理领域也出台了许多特定的规章制定：《关于推进城市污水、垃圾处理产业化发展的意见》、《国家计委办公厅关于加快项目前期工作，积极推荐城市污水和垃圾处理产业化有关问题的通知》、《国务院关于加强城市供水节水和水污染防治工作的通知》、《关于对未排入污水集中处理设施单位的污水征收污水排污费问题的复函》、《关于加大污水处理费的征收力度建立城市污水排放和集中处理良性运行机制的通知》、《城市污水处理及污染防治技术政策》。这些规章制度的出台为保障污水处理项目的成功实施提供有力的保障作用和促进作用。

为了更好的推进相关公司合作项目的进程，虽然针对特许经营等问题，国家出台了很多相关的规定，但是仍缺乏有针对性的公私合作制的专门法规，没有完整的法律进行制度上的保障，政府部门在政策方面的促进作用发挥的远远不够。

表1              辽宁省发改委第二批PPP污水处理项目汇总表

| 序号 | 项目名称 | 主要建设内容及建设规模 | 总投资 (亿元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沈阳蒲河北污水处理厂 | 位于蒲河大道北，占地96亩，设计日处理能力7万吨，实际日处理量为4万吨 | 1.3 |
| 2 | 沈阳城区工业污水处理及中水回用项目 | 包括包括污水处理厂两座：日处理5万吨和日处理3万吨各一座。排水管网30千米，排水泵站一座 | 2.5 |
| 3 | 鞍山台安经济开发区 污水处理厂 | 台安经济开发区污水处理厂项目，建设规模为2.5万m3/d、确定中水回用系统规模为7200m3/d，总投资额 8777万元。总占地面积150.4亩，用地面积75亩，建、构筑物占地面积14308.22平方米，总建筑面积5791平方米。投资建设模式采用BOT方式，处理工艺为预处理+水解酸化+生化处理+深度处理 | 1.1 |
| 4 | 抚顺高新区污水厂 | 处理能力2.5万吨/日 | 1.7 |
| 5 | 抚顺市三宝屯污水处理厂中水回用工程 | 20万吨/日的中水回用系统和厂外供水管网配套 | 3 |
| 6 | 朝阳市朝阳县有色金属产业园区污水管网项目 | 新建污水管网65千米 | 1.9 |
| 7 | 盘锦高升经济区污水处理厂及管网项目 | 建设日处理生活污水和工业污水1万吨的污水处理厂 | 1 |
| 8 | 盘锦辽东湾新区市政污水处理厂项目 | 污水处理厂一座，处理能力5万吨/日。建设西扩区污水管廊10.2千米，污水应急池，排海管线 | 7.8 |
| 9 | 辽阳市中心区污水处理厂再生水回用项目 | 占地面积50亩。新建污水处理厂，铺设中水回用管线，新上污水处理设备，对园区内工业污水进行处理。一期水处理能力10万吨/天，二期水处理能力20万吨/天 | 2.2 |

2.招标方式不合理

特许经营权是指政府和企业在一定的时间范围内对某市政产品或者市政服务进行的经营的权利。政府和企业通过协议或者其他有效方式明确政府和企业之间的权利和义务。2004年，建设部颁布《市政公用事业特许经营管理办法》，该办法指出，应该采取公开竞争的程序规定对项目进行相关细化和确定。同时规定特许经营权竞标者应该具备七个方面的条件：(1)依法注册的企业法人；(2)有相应的注册资本金和设施、设备；(3)有良好的银行信贷、财产状况及相应的偿债能力；(4)有相应的从业经历和业绩；(5)有一定技能、财务、经验等相应的人力资源；(6)有切实可行的营业方案；(7)地方性法规等其他条件。

但是在实际的PPP项目实施过程中，企业可能表现出一定的无能力保障项目实施的问题，但是政府部门却不能终止项目实施，既担心项目实施失败，又担心潜在投资者因特许经营终止错估的项目风险。

3.监管体系不健全

PPP项目运行后，由于政府角色和职能的转变，项目成功与否所面临的最紧迫的问题便是监督问题。但是目前国内PPP项目在实施过程中，主要由政府部门担任其监管工作，其他部门相关部门协调管理。现阶段，建筑的主体、客体、范围等都没有明确的规定，同时监督人员的素质也参差不齐。同时这种监督模式存在效能低下的问题，一方面是传统的部门缺乏监督经验，另一方存在协调的问题。

4.风险分配机制不完善

PPP项目投资大、工期长、不确定因素多、风险大，由公共部门或私人部门任何一方单独承担，都不利于项目的成功实施。在项目实施过程中，如果由私人部门承担，一旦产生风险，项目实施困难，有可能导致整体的失败，政府部门也是项目失败的受害者。但是，如果都由政府部门承担风险，则会造成私人部门风险转移到政府部门，导致运营效率低。当前缺乏有关规定来对公私合作的利益风险分担做出明确的规定，这对于PPP项目而言是极其关键的。

5.市场竞争不充分

从国内外成功案例来看，在垄断行业引入充足的竞争可以更好地提升改革的效率。这里所说的竞争不仅仅指事后的竞争，还包括具体行业中的事前竞争，在进入阶段引入竞争，可以弥补事后竞争不充分的问题。就目前的市场环境而言，不健全的竞争机制使PPP项目在实施的过程中有可能沦为腐败滋生的土壤。胡鞍钢曾指出，民营化在改善和提高公共部门效率的同时，滋生了大量腐败现象，使民营化成为了艰难的选择。

(二)原因分析

1.法律体系建设滞后

在污水处理行业中公私合作制的探索过程中，相应的法律建设远远滞后于市场的需求。建立在计划经济基础上的法律体系远不及实践的需求，还需要进一步进行调整和规范。在政府、私人部门和消费者之间建立有效的三方合作关系，在污水处理行业探索公司合作制模式必须建立有效的法律框架。但是目前辽宁水污水处理行业的公私合作制度处于起步阶段，公私合作制的法律要求远远没有达到市场的需求。由于缺乏基本的立法，造成项目经营以部门利益为主导，污水处理PPP的应用上，法律法规始终处于一种杂乱无章、下位规章泛滥的境地。

2.对PPP模式认识不足

目前，在社会主义市场经济体制下探索了30多年后，人们对政府和市场在经济活动中各自的定位已经较为清楚，但对两者在公共事业领域的定位问题依旧缺乏清晰的理解。受计划经济思维影响，在认识层面，强调提供污水处理设施和服务的是政府职责，私人企业不能干涉，造成了对污水处理项目建设与运营的市场化的误解。另一方面，没有全面和深入的认识市场机制的实质和风险，又片面夸大了市场化的作用。

3.政府和企业应对公私合作制能力不足

城市污水处理市场化在我国是新生事物，无论是政府部门还是企业在应对PPP项目时，适应市场的能力有限，这也是造成各种问题的原因。

三、案例比较分析

资金短缺是城市污水处理急需解决的问题，PPP模式在污水处理项目中的应用为其解决资金问题提供了有力的支持。

(一)辽宁朝阳污水处理厂PPP项目

1.产业化方式

辽宁省朝阳污水处理厂所采取的方式主要是特许经营，BOT模式。

2.运作流程

2008年以前，朝阳市的城市生活污水处理能力为零，产生的全部污水直接排放至大凌河，对河流水质污染严重。

2012年5月，全市开工建设32个污水治理项目，其中计划投资2.92亿元在大凌河中心城区建设两座污水处理厂，省财政出资1.4亿元左右，剩余资金需要地方政府配套。2013年，朝阳市政府与中电投资集团下属的重庆远达环保水处理有限公司合作成立朝阳远达环保水处理有限公司，重庆远达持有51%股权，买断30年特许经营权。

2015年，城区3座污水处理厂均采取朝阳市政府与电力央企合作经营模式(PPP模式)特许经营，企业运营规范，管理效果明显。总处理能力为16万m3/d，实际处理量为14.7万m3/d，出水标准均执行国标一级A标准，达标出水通过3个污水排放口就近排入什家子河和大凌河。被污染的大凌河，水质升级为四类水质以上的清水河。

(二)张家界市杨家溪污水处理厂项目

1.产业化方式

张家界市杨家溪污水处理厂项目也采取特许经营模式，BOT模式。

2.运作方式

图1  合作运营模式

张家界市杨家溪污水处理厂作为成功案例的代表，有明确的授权，建立了分工明确的协调机制和设计清晰的项目结构，同时项目参与各方的权利和义务、职责、分工和任务等都有明确的界定。

(1)特许经营形式。政府通过BOT方式引入社会资本，建设杨家溪污水处理厂后，授权张家界市住房和城乡建设局作为项目的实施机构。同时，张家界住建部成立了永定城区污水处理项目建设的指挥部作为项目协调机构，对项目进行管理。委托金准咨询作为项目专业咨询机构，对项目进行特许经营和招标的咨询服务工作。

张家界市政府授权张家界市住建局，授予投资人湖南首创投资有限公司成立项目公司张家界首创水处理投资有限责任公司30年特许经营权，由其融资、投资、建设、运营和维护杨家溪污水处理厂，承担污水处理工作、获取服务费用。特许经营期届满，将杨家溪污水处理厂无偿移交给张家界市政府或其指定单位。

(2)特许经营时间。项目特许经营期限为30年。

(3)计量及价格机制。服务费按季度结算。水量不足时政府方应就基本水量支付基本污水处理服务费，污水处理厂的实际处理水量超过基本水量，超额水量部分按60%付费。

(4)终止后补偿。因政府方或者项目公司自身的原因所导致的特许经营协议的终止，双方需各自承担其相应的项目责任，并对另一方的损失做出相应的补偿；由于自然条件的约束所引起的不可抗力事件所导致协议终止，双方需要共同承担的损失应各自承担；由于政策、法律法规等变更所造成的协议的终止，需要政府方承担责任并补偿项目公司的损失。

(三)长春汇津污水处理厂项目

1.产业化方式

长春汇津污水处理厂产业化方式：中外合资，共同经营

2.运行方式

图2  合作模式结构图

长春汇津污水处理厂项目是污水处理失败典型案例。1999年，长春市政府对污水处理项目进行了公开招标。2000年，香港汇津中国污水处理有限公司为该项目投资3200万美元，建成了当时长春市第一家污水处理厂，成为我国国内第一个直接由外商进行投资的污水处理项目。同年7月，长春市政府颁发了《长春汇津污水处理专营管理办法》，《办法》规定：由排水公司向长春汇津公司供应污水，由长春汇津公司进行处理，长春市自来水公司向用水户收取污水处理费，由市财政局拨付给排水公司，最后由排水公司向长春汇津公司支付污水处理费。2000年底项目正式投入运营。

2002年，长春市排水公司开始拖欠污水处理费，2003年3月开始，排水公司完全停止支付任何污水处理费。2003年2月，长春市政府废止了《专营办法》。因为其政府部门认为，《专营办法》的实施违反了国务院有关“固定回报”、《中外合资经营企业法》、《中外合作经营企业法》等有关法律法规。2003年10月末，项目其累计拖欠污水处理费用达到了9700万元人民币。在这之后，长春汇津和汇津公司经过多次与市政府及排水公司交涉协商，要求其支付拖欠的污水处理费。汇津方面认为《专营办法》是政府支持项目实施的行政许可和授权行为，其废除意味着摧毁合作公司成立与运营的基础。

2003年8月，汇津公司向长春市中级人民法院提起行政诉讼，同年12月底，法院判决驳回原告的诉讼请求。认为《专营办法》的废除合法。2004年1月8日，汇津公司向吉林省高级人民法院递交了上诉状。2004年2月汇津污水处理厂正式停产。2005年8月，轰动一时的长春汇津污水处理项目经过近两年的法律纠纷,最终以长春市政府回购而结束，回购金额为2.8亿人民币,长春市政府将分三次支付。

(四)案例比较

本文以辽宁朝阳污水处理厂的污水处理公私合作(PPP)项目为研究基础，结合其他同等规模的其他两个项目(成功项目和失败项目)进行相关问题的分析比较，参考成功经验，汲取失败教训，更好的帮助PPP项目在污水处理领域的应用。

表2                  PPP污水处理项目的案例比较

| 项目 | 张家界 | 长春 | 朝阳 |
| --- | --- | --- | --- |
| 引入外资模式 | 特许经营、BOT | 中外合资 | BOT |
| 目的 | 城市环境基础设施建设，保护好区域生态环境 | 引进先进技术 | 解决资金问题 水污染问题 |
| 经营期限 | 25年 | 最长不超过50年 | 30年 |
| 日处理量 | 40万吨，即4万立方米 | 39万吨，即3.9万立方米 | 147万吨，即14.7万立方米(三家) |
| 投资回报 | 购买净水协议，BOT合同中固定了自来水销售的数量、价格等 | 先进的技术 | 社会资本、金融资本引入，实现了政企银三方共赢 |
| 行业监督 | 严格的限制 | 没有限制 | 比较严格限制 |
| 存在的风险 | 管网建设和维护 运营成本变化 政治不可抗力 自然不可抗力 | 公共政策法律风险监管风险 | 股权51：49，在公司决策中势必会存在一定的矛盾信息不对称风险 |

四、对策建议

在融资方面，应该确立政府引导、政府监督、运营机制的改善、价格机制的建设、资金管理体系的完善等方面的改进。在风险防范方面，企业和政府应该承担自己责任和所能控制的风险。在具体实施方面，应该引入第三方机构保证公私双方地位的平等，制定科学调价机制均衡各方利益，项目双方要诚实守信、认真履约、对公众负责，设置提前终止机制保障社会资本安全。

(一)投资政策建议

1.确立政府导向，引进外资，注重培养内资发展机制

深化污水处理建设项目投融资体制发展的指导思想和目标，按社会主义市场体制的要求，遵循市场机制的原则，打破垄断，放宽市场，积极培育多元投资主体，进一步确立企业的投资主体地位，着力打造政府的融资平台、社会融资平台。

2.建立新型政府投资资金管理体系

高效、公平、公开、透明的政府投资管理运营机制对于PPP污水处理项目的融资具有重要的价值。强化政府规划和市场监督，增强其制定规划的前瞻性、可操作性和公开性，对参与城市污水处理的国有与私人资本一视同仁，实现政府对其管理机制的转变。对其拥有的资金和资产，按规定使用，统一规划管理。

3.完善城市污水处理项目投资补偿机制

建立科学的补偿机制，对有经营收入但不足以回收成本的基础设施项目，要采取多种方式保证投资收益。在价格改革不到位的情形下，政府部门可以通过给予适当的资金补贴、特许经营权补偿、项目补贴及相关政策对项目投资进行补偿，保障项目运行期间合理收益，使收益达到行业平均水平。同时，项目随着价格逐步到位，政府部门可以减少或取消上述投资补偿的范围和力度。

4.建立高效政府投资管理运营机制

深化行政审核批准改革，简化、公开政府审批程序、实施实时服务，提高办事效率。加快融资政策的科学化判决，坚决制止投资领域不合法的收费制度。

5.改革污水收费制度，完善价格机制

污水收费制度的建立，完善其价格机制是增加私营部门的收益最直接最有效的方式，但是在实际操作中，还需要考虑使用者的承受能力，制定出合理的收费价格标准，在合理范围内可以浮动，执行阶梯价格。

6.加快对污水处理项目的投融资监管

在政府授权的投资机构中建立新型国有出资人管理制度，积极探索有效的监管控制途径，并制定相应的管理、监督及考核实施规章办法。同时建立起重大项目的稽查机构，由相应的负责团队进行负责，主要负责对政府投资的重大项目建设运用实施全过程进行相应的稽查工作，这种方式可以实现对污水建设项目质量控制的目标，也能够加强融资渠道健康有序运行。

(二)风险防范建议

1.政府方对策建议

对于政府部门而言，需要调整旧的风险管理办法。同时政府应该对中标企业的信誉及能力要充分了解，对其执行能力、风险承受能力都有实际的掌握。政府应聘用专门的非政府监督机构，全程监督工程的实施。鼓励多个主体共同投资，降低投资风险。可以积极推进国有、集体、私营和外资企业等不同所有制投资主体共同投资。

2.企业风险管理

对于企业而言需要建立正确的风险管理目标，必须确立具体的指导原则，明确企业内部规定的风险管理，职能的分目标和总目标。还应规定风险管理部门的任务、权利和责任，协调组织内各部门之间的风险处理，建立和改进信息渠道和管理信息系统，从而实现投资主体多元化，分散投资风险。

(三)具体实施建议

1.引入第三方机构保证公私双方地位平等

第三方的参与使融资更加公开化、公平化、科学化，保障了融资参与方的利益。在张家界的案例中就可以看出第三方的参与使监督机制更加完善。

2.制定科学调价机制均衡各方利益

对于企业而言，需要实现盈利的目标。而对于政府而言，则希望实现提供服务目标。为了平衡二者之间的利益关系，制定科学的调价机制对双方利益都有保障。例如，对收费标准从处理规模的层次进行约束。

3.项目双方要诚实守信、认真履约

PPP污水处理项目的实施，是为了保障项目参与方各自的利益。为了保障其各自的利益，则需要参与者双方在合作的过程汇总诚实守信、认真履约、对公众负责。只有这样才能保障PPP项目的成功运行。同时，应该明确这种合作不是一时的，各方积极参与形成合力，保证项目完成整个生命周期。

4.设置提前终止机制保障社会资本安全

在项目的实施操作的过程中，难免出现不可抗力等风险，导致项目必须提前终止。只有这样才能保障社会资本的安全。在汇津污水处理厂的案例中，正式由于双方没有设置提前制止和回购机制，致使参与方的利益受到了影响。                               【责任编辑：寇明风】

(如有领导批示，请与省财政科研所联系)

地  址：沈阳市和平区南京北街103号   邮    编：110002

电  话：(024)22709936                 电子邮箱：czkyyb@163.com

# Footnotes

(本文系2015年度辽宁省财政科研基金项目(15B008)相关成果。

# Text boxes

辽宁省财政科学研究所

辽 宁 省 财 政 学 会

污水处理厂

项目公司

政府部门

市排水公司

当地政府

社会公众

代收机构

（自来水公司）

运营

处理费

处理费

处理费